商场装修项目文档

一、项目基本信息

| 项目名称 | 悦尚生活广场三层潮流区装修项目 | 项目编号 | SC-2025-0308 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 悦尚商业管理有限公司 | 设计单位 | 筑美空间装饰设计工程有限公司 |
| 项目负责人 | 李建国，联系电话：13800138001 | 技术负责人 | 王晓明，职称：高级室内建筑师 |
| 项目启动时间 | 2025年3月15日 | 预计交付时间 | 2025年5月30日 |
| 项目预算 | 180万元 | 应用场景 | 商场三层潮流服饰及配套休闲区，涵盖12个商铺及公共走廊区域 |

二、项目目标

功能目标：装修区域需满足潮流品牌展示、顾客购物体验、商家运营需求，公共区域实现人流引导、休闲休憩功能，适配12个不同面积商铺（15-30㎡不等）的经营需求，确保装修风格与商场整体定位统一且具有潮流辨识度。

性能目标：地面铺装耐磨度达到AC5级，墙面涂料耐擦洗次数不低于10000次，公共区域照明亮度不低于300lux，消防系统符合GB 50016-2014（2018年版）标准，在日均5000人次的客流压力下，装修结构及设施稳定耐用，无安全隐患。

效率目标：通过科学规划动线，使区域内顾客停留时间提升20%以上，商铺展示面积利用率提升15%，公共区域通行效率提升30%，助力商铺客流及销售额增长。

成本目标：装修总费用控制在180万元以内，其中材料成本占比不超过60%，人工成本占比30%，其他费用占比10%；通过选用耐用环保材料，降低后续维护成本，首年维护费用控制在5万元以内。

合规目标：装修设计及施工需符合《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）及当地住建部门、消防部门相关规定，通过相关部门验收及委托单位最终验收。

三、项目范围

（一）设计范围

空间规划设计：包括12个商铺的功能分区、公共走廊动线规划、休闲区域布局，明确各区域尺寸及功能定位，确保空间利用率最大化。

材料与设备选型：完成地面瓷砖（东鹏，800*800mm，防滑耐磨）、墙面涂料（多乐士，环保净味）、吊顶材料（铝扣板，防火防潮）及照明灯具（欧普，节能LED）、消防设施等配套材料设备的选型，明确型号、规格及供应商信息。

配套系统设计：完成电气系统（强电布线、插座布局、照明回路）、给排水系统（商铺卫生间给排水）、消防系统（喷淋、烟感、灭火器配置）及通风系统的设计，确保各系统符合规范且运行稳定。

图纸输出：提供完整的平面布局图、天花吊顶图、地面铺装图、电气施工图、给排水施工图及各商铺装修效果图，确保图纸清晰准确，满足施工需求。

（二）施工范围

基础工程：包括原有装修拆除、墙面基层处理、地面找平、墙体砌筑（如需）等基础施工，确保施工质量符合后续装修要求。

主体装修工程：完成地面铺装、墙面涂料施工、吊顶安装、商铺门头制作及安装、门窗安装等主体装修工作，实现设计效果。

系统安装工程：进行电气线路铺设、灯具及开关插座安装、给排水管道铺设及洁具安装、消防设施安装及调试等系统施工。

收尾工程：包括卫生清洁、垃圾清运、成品保护、细节修补等收尾工作，确保项目交付时整洁完好。

（三）服务范围

设计交底：向施工团队进行详细设计交底，解释设计意图、施工要点及质量标准。

施工监理：安排专业监理人员全程跟踪施工过程，检查施工质量、进度及安全，及时解决施工中出现的问题。

验收服务：协助委托单位组织阶段性验收及最终验收，提供相关验收资料，针对验收问题进行整改。

售后保障：项目验收合格后，提供1年免费售后维护服务，及时响应并处理装修质量问题。

（一）设计范围

空间规划设计：包括12个商铺的功能分区、公共走廊动线规划、休闲区域布局，明确各区域尺寸及功能定位，确保空间利用率最大化。

材料与设备选型：完成地面瓷砖（东鹏，800*800mm，防滑耐磨）、墙面涂料（多乐士，环保净味）、吊顶材料（铝扣板，防火防潮）及照明灯具（欧普，节能LED）、消防设施等配套材料设备的选型，明确型号、规格及供应商信息。

配套系统设计：完成电气系统（强电布线、插座布局、照明回路）、给排水系统（商铺卫生间给排水）、消防系统（喷淋、烟感、灭火器配置）及通风系统的设计，确保各系统符合规范且运行稳定。

图纸输出：提供完整的平面布局图、天花吊顶图、地面铺装图、电气施工图、给排水施工图及各商铺装修效果图，确保图纸清晰准确，满足施工需求。